**Phân công công việc**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Ngày bắt đầu** | **Ngày hết hạn** | **Thời gian hết hạn** | **Người tổng hợp** | **Review outline** | **Review chính** |
| 5 | 13/12/2013 | 15/12/2013 | **6:00pm** | Khang Huynh | Huy Nguyễn | Châu Lê |

**Tổng quan:**

Tuần vừa rồi nhóm cũng đã gặp khách hàng (a. Thanh) và cũng đã thay đổi một số yêu cầu. Vì thế, nhóm sẽ cập nhật lại một số tài liệu như sau:

1/ AS\_RE\_OperationRequirement-VN-version

+ Cụ thể là một số kịch bản functional, quality attribute của khách hàng trong tài liệu thu thập này

2/ AS\_RE\_ArchitectureDriverSpecification-VN-version

+ Sẽ xác định lại entity ( yêu cầu thay đổi so với lúc trước )

+ Vẽ lại use case diagram và mô tả use case description

+ Quality Attribute cụ thể cho từng phần của Soạn tin/ Danh mục/ Hỏi đáp

*Như đã chia thì mình sẽ chia và làm việc theo cặp như sau:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Name** | **Task** |
| 1 | Chau | Xác định entity, usecase model + description và quality attribute cho module **“Bản tin”** |
| 2 | Dao | Xác định entity, usecase model + description và quality attribute cho module **“Danh mục”** |
| 3 | Quang Huy | Xác định entity, usecase model + description và quality attribute cho module **“Hỏi đáp”** |
| 4 | Xuan Huy | Xác định entity, usecase model + description và quality attribute cho module **“Danh mục”** |
| 5 | Khang | Xác định entity, usecase model + description và quality attribute cho module **“Hỏi đáp”** |
| 6 | Phu | Xác định entity, usecase model + description và quality attribute cho module **“Bản tin”** |

**Lưu ý:**

Với những bạn được phân công review sau khi hoàn thành công việc của mình sẽ gửi mail cho những người liên quan *<Lead phase, Team lead,..>*

Cảm ơn các bạn!