9:10 –

Giới thiệu về template của các bước.

* Làm sao vẽ được cái burn down chart? Mẫu burn down chart lấy số liệu từ đâu?
* Rework lại product backlog và sprint backlog
* Có đường ngang phân biệt thời gian thực hiện công việc
* RE muốn xong thì khách hàng phải confirm 🡪 dự kiến cus confirm.
* Làm sao trễ nhất là 20/12 để khách hàng xác nhận.
* Thu thập: lấy thông tin càng nhiều càng tốt. 🡪 cần có kế hoạch dự kiến làm kiến trúc.
* Tập trung làm 1 phần và gửi sớm để review.
* Xác nhận vs KH điều trên
* RE:
  + Nhập file như thế nào vào MS project
* Master plan:
  + Design bao gồm những công việc gì trong đó.
* Risk:
  + Phải ghi nhận phương pháp thực hiện của nhóm
  + Role quản lý risk
  + Đổi tên các role
  + Nhận diện risk (không quan trọng, càng nhiều càng tốt)
  + Phân tích (ai là người phân tích) 🡪 cả nhóm
  + Approved (ai là người approve) 🡪PM (ai là người chịu trách nhiệm approved)🡪 leader từng pháe
  + Phải định nghĩ cụ thể: ai là người có quyền quyết định, khi nào thì approved, ai là người đưa ra new risk, trường hợp nào được cho là new risk.
  + Xác định lại phương pháp làm cụ thể
  + Risk dựa trên gì? Xác xuất là bao nhiêu? Có căn cứ rõ ràng.
  + Risk đưa ra ít nhưng có thể control được tốt. Đưa ra nhiều 🡪 tốn nhiều thời gian và chi phí để control.
  + Đưa ra phương pháp phòng tránh/ bỏ qua/ chấp nhận.
  + Chấp nhận đưa ra phòng tránh từ đầu.
  + Nếu ko thể chấp nhận🡪 phòng tránh🡪 đưa ra kế hoạch phòng tránh.
  + Chi phí phòng tránh và chi phí khắc phục cái nào lớn hơn🡪 chọn cách phòng tránh hay khắc phụ.
* Measurement plan:
  + Các sprint không nhất thiết bằng nhau tất cả.
  + Khi lập sprint plan nên gom nhóm lại cho phù hợp.
  + Phải dựa trên từng cụm chức năng để xác định sprint.
  + 1 sprint tối đa là 4 tuần 1 ngày 8 tiếng
  + Nên đưa phương pháp ước lượng rõ ràng cụ thể.
  + Cần có file mẫu để lưu thông số sau khi thu thập?
  + Cần có đồ thị để hình dung cho dễ.--> define luôn
* Product owner: phải có 1 thành viên trong nhóm để có thể tham gia xuyên suốt dự án, trong các buổi họp để có thể review cùng với nhóm.