|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Buoc | Hinh | Mo ta |
| 1. planning |  | Managing engineer ước tính thời gian và nguồn lực cần thiết cho các cuộc họp phân tích vấn đề. Update master design plan. |
| 1. Issue analysis meetings | Sẽ có ít nhất một cuộc họp phân tích vấn đề, nhưng có thể có nhiều hơn. Vào cuối cuộc họp cuối cùng engineering manager nên đưa go/no-go câu hỏi để thực hiện cuộc bầu chọn. Đội ngủ thiết kế kiến trúc nên bỏ phiếu về việc cần thiết sàng lọc và đánh giá lại hoặc nếu các đội đã sẵn sàng cho stage 7.  Thành phần tham dự là đội ngủ thiết kế kiến trúc hoặc external stakeholders.  Đánh giá danh sách các vấn đề phát hiện trong đánh giá kiến trúc (giai đoạn 4) và xác định từng vấn đề sẽ được giải quyết.  Quyết định a go/no-go. Một quyết định a go có nghĩa là kiến trúc là phù hợp và sẵn sàng cho stage 7, một quyết định no-go có nghĩa là kiến trúc cần nâng cao hơn nữa. |
| 1. Update the master design plan | Khi kết thúc việc đánh giá, kế hoạch thiết kế tổng thể được cập nhật với thời gian thực tế và nguồn lực chi tiêu trong giai đoạn 5. |