## Slide 1: Weekly report
Week 24(24/4/2014-7/5/2014)
Admission system – DeadlineTeam – Mentor: Mr. Bui Minh Phung
1/6

## Slide 2: Agenda
Last week’s accomplishments
Admission system – DeadlineTeam – Mentor: Mr. Bui Minh Phung
2/6
Plan for next week

## Slide 3: Last week’s accomplishments
Admission system – DeadlineTeam – Mentor: Mr. Bui Minh Phung
3/6
Task | Members
Implement - Tạo câu hỏi trên android hiển thị bộ từ điển | Châu
Web service - công cụ quản trị nhận câu hỏi từ android hiển thị bộ từ điển | Châu
Implement – help page | Châu
Web service - Xử lý tìm kiếm từ android hiển thị bộ từ điển | Đạo
Deploy-cong cu hien thi android | Đạo
Prototype cho ứng dụng hiển thị bộ từ điển trên android application | Huy Ngô
Detail design cho ứng dụng hiển thị bộ từ điển trên android application | Huy Ngô
Implement - Cập nhật bộ từ điển trên android hiển thị bộ từ điển | Huy Nguyễn
Implement - Hiển thị danh sách câu hỏi trên android hiển thị bộ từ điển | Khang
Lấy thêm yêu cầu cho business rule cho công cụ hiển thị từ điển trên android application | Khang
Implement - Xem chi tiết câu hỏi trên android hiển thị bộ từ điển | Khang
Update product backlog | Huy Ngô
Manage test process | Huy Nguyễn
Implement Test | All team
Fix bugs of công cụ hiển thị & công cụ quản trị (web) | Đạo + Phú

## Slide 4: Last week’s accomplishments
Admission system – DeadlineTeam – Mentor: Mr. Bui Minh Phung
3/6
Completing deploy công cụ quản trị & công cụ hiển thị (web) to Ms.Lien implement test.
Start sprint 4 công cụ hiển thị (android app)
Get business rule for sprint 4
Review android app’s interface with customers
Complete detail design android app

## Slide 5: Last week’s accomplishments
Admission system – DeadlineTeam – Mentor: Mr. Bui Minh Phung
3/6

## Slide 6: TIME LOG
Admission system – DeadlineTeam – Mentor: Mr. Bui Minh Phung
3/6
Chart: Time Actual for team's work

## Slide 7: TIME LOG from start project
Admission system – DeadlineTeam – Mentor: Mr. Bui Minh Phung
3/6

## Slide 8: Plan for next week
Admission system – DeadlineTeam – Mentor: Mr. Bui Minh Phung
Refining android app’s interface
Create documents and test case for sprint 4
Implement test android app
Fix bug of sprint 4
5/6

## Slide 9
Thanks for your attention