3 miếng bánh: phần còn lại ý nghĩa gì

8. Vision: nên nêu nhữung ý gì. Xem lại mục 02

11. Process chưa thể hiện mapping giữa ACDM và Scrum

14. Xem lại thứ tự thực hiện [Re-mark]

17. Xem lại

20 🡪 22. Đưa ra cụm chức năng

24. Bussiness constraint

23. Xem lại mô tả QA

26. Chỉnh sửa lỗi chính tả

27. Call/Return >< request/replied

32. Increase text size.

Nếu sử dụng kiến trúc có sẵn, cập nhật phần architecture drivers or constraint

Xem lại vị trí firewall

Webserver & database có cùng mạng không

Nên để physical view trước

33. Xem lại legal. Liên kết của Controller vs View

29. Xem lại Legel Process

30. File Index (tương tác với lib chứ không tương tác với file)

39. Community??

47. Xem lại 3 mục measurement

Xem lại Spring MVC..view có use controller

Quá nhiều hình trong Architecture Stage

Cần có file thiết kế database

------------------------------------DOCUMENT------------------------------------------------------

Đầu tiên cần có Project Charter (Mô tả project, deliverable)

Team Charter: cam kết thời gian làm việc

Thiếu tài liệu: tại sao chọn Scrum?

2. Communication: bổ sung frequency

3. Configure: Item, những phần nào cần được quản lí. Version. Source code. Link SVN

Thay đổi được quản lí ntn? Mọi người có theo dõi kịp với thay đổi không?

4. Change: Thay đổi lớn? nhỏ?

5. Risk:

6. Measurement: QFI?

Ai chịu trách nhiệm ai measure? Khi nào measure?

7. Project Plan: Deliverable còn thiếu source code?

Project organization: Mô tả customer, stakeholder, user rồi mới mô tả project

--------------------------------------------REQUIREMENT-------------------------------------

Đặt lại tên cho requirement process (suy nghĩ tại sao không dùng ConOps)

--------------------------------------------ARCHITECTURE-------------------------------------

Mô tả title bằng tính từ, cụ thể measure ở scenario

Tập trung or phân tán (distribute or stand alone)

Scalability: Điều chỉnh tăng giới hạn cho hệ thống

Modifiability: Mở rộng chức năng

Reliability: QAR01: bỏ 80%

System context: dưa User ra ngoài boundary

Xem lại tài liệu interface 🡪 Tài liệu architecture nên reference đến interface

3.2.2: mô tả về luxence chưa thuyết phục

Traceability 🡪 Tham khảo

--------------------------------------------TEST-------------------------------------

Test Strategy 🡨

Khi nào test?

Khi nào dừng?

Tổng hợp lại thành 1 file

--------------------------------------------IMPLEMMENT-------------------------------------

Bổ sung plan.

Source control là gì? Quy tắc khi check out, submit?

Khi submit thì del file build. Tạo ra file deploy

Installation guide