# Kick off Meeting – 08/11/2013

training technical, ACDM

mail customer: [quangsm1994@gmail.com](mailto:quangsm1994@gmail.com) ,a.Thanh: vnthanh25@gmail.com

Yêu cầu tổng quan sản phẩm Admission system:

## Requirements

<artifacts TTPM yêu cầu + yêu cầu của khoa >

Phát triễn trên 2 hệ thống Webpage (trên web app và thiết bị cầm tay), Android app ( **có rất nhiều độ phân giải của màn hình 🡪 thỏa thuận vs customer để thực hiện ( thiết bị nào người ta đang dùng nhiều chẳng hạn ..**)

* Tập trung mạnh vào kỹ thuật ( nghiệp vụ tương đối đơn giản)

Trong hệ thống tuyên? Sinh:

Hệ thống tuyển sinh ( TTPM phát triển)🡪 và làm công cụ soạn tin, và công cụ tạo doanh mục, và công cụ hỏi đáp và sẽ tương tác ntn cái hệ thống tuyển sinh. Và dùng cái gì phát triển??.

Cái module viết bằng adroid app ( là yêu cầu viết cái hỏi đáp trước )

**1/ Công cụ soạn tin** hiển thị trên TIN MỚI của trên tuyensinh.vanlanguni.edu.vn ( nếu để test được thì phải cần hệ thống tuyển sinh).

* Đáp ứng như hệ thống đang xây dựng (Chỉ làm trên laptop và desktop mà thôi chứ chưa chuyển được sang mobile)

2/ **Công cụ tạo doanh mục** ( được cài đặt doanh mục động tùy theo khách hàng muốn ( tools tạo, ..)

3/ Hỏi đáp về tuyển sinh – sẽ lấy yêu cầu sau.. 🡪 sẽ đưa vào cái android ( người ta có thể trả lời ở bất cứ đâu sử dụng mobile)

## Technical constraint

**Webpage**

**< sử dụng mã nguồn mở để sau này không có vấn đề lincese >**

+ Java 6

**+ Spring 3 +** hibernate (DAO) đã tích hợp với Spring 3

+ Maven 2 – để build ( ngày xưa người ta dùng ant )

+ Eclipse

+ DB: mysql

**Android app**

SDK 4

## Business constraint

ACDM: design and evaluate architecture design. ( dùng để đánh giá kiến trúc )

Sau đó sẽ tích hợp **ACDM** vs **process (kỹ)** của mình ( chương 17, 18 của ông tony). 🡪 Ref rồi sử dụng không cần thiết kế lại.

## Deliverables

**Tất cả các tài liệu này sẽ giao lại bên TTPM ( sẽ được checked mới pass)**

* Architectural drivers document
* Architectural design document
* Detail design document
* Test document
* Install and user guide document

+ với những tài liệu khoa yêu cầu.

**Viết tất cả bằng tiếng việt ( để trao đổi) đến khúc cuối r translate sang tiếng anh!**

**Mentor**

Tuần tới nữa sẽ gặp khách hàng thực!

Rules, quy định,

Thầy quang sẽ gửi tài liệu và overview.

Lấy yêu cầu 🡪 xác định scope, khối lượng công việc 🡪 Master plan🡪 deal lại khách hàng nếu cần, nếu hợp lý (thảo luận với mentor trước)! vì kỹ thuật tượng đối khá nhiều. Trừ hao 2 tuần lễ ( đầu tháng 6 kết thúc) để translate sang tiếng anh để hoàn thiện tài liệu. buffer.

Người phụ trách sẽ đánh giá những thành viên khác.

Rules, processing, review technical .. ACDM(framework cho những quy trình khác mapping.., spring core..) review requirements.. Thầy Quang sẽ training tuần 3 và tuần 4 ACDM( nên xem trước). Nên xem trước process..

Xác định rules của team và ACDM.

+ Quản lý dự án ( tools quản lý..)

* Measurement !! Thứ 3, 12/11

Thứ 4 !! 🡪 Trình bày kỹ thuật