**Test plan for Sprint 3**

Admission System

Công cụ hiển thị – Công cụ quản trị bộ từ điển

**Contents**

[**List of table** 2](#_Toc386010831)

[**1.** **Revision** 3](#_Toc386010832)

[**2.** **Introduction** 4](#_Toc386010833)

[2.1. Purpose 4](#_Toc386010834)

[2.2. Scope of this document 4](#_Toc386010835)

[2.3. Project overview 4](#_Toc386010836)

[2.4. Intended audiences 4](#_Toc386010837)

[**3.** **Document Reviewer Information** 5](#_Toc386010838)

[**4.** **Document Approver Information** 5](#_Toc386010839)

[**5.** **Test schedule** 6](#_Toc386010840)

[**6.** **Human resource** 7](#_Toc386010841)

[6.1. Team information 7](#_Toc386010842)

[6.2. Role and responsibility 7](#_Toc386010843)

[**7.** **Test environment** 7](#_Toc386010844)

[7.1. Test tool 7](#_Toc386010845)

[**8.** **Document deliverable** 7](#_Toc386010846)

# **List of table**

[Bảng 1: Revision history 4](#_Toc386010823)

[Bảng 2: Intended audiences 5](#_Toc386010824)

[Bảng 3: Document reviewer information 6](#_Toc386010825)

[Bảng 4: Document approver information 6](#_Toc386010826)

[Bảng 5: Lịch biểu 7](#_Toc386010827)

[Bảng 6: Thông tin nhóm 8](#_Toc386010828)

[Bảng 7: Vai trò & trách nhiệm 8](#_Toc386010829)

[Bảng 8: Tài liệu cung cấp 8](#_Toc386010830)

# **Revision**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Version** | **Update date** | **Author** | **Content** |
| 1 | 1.0 | 04.17.2014 | Huy Nguyen | Create |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Bảng 1: Revision history

# **Introduction**

## Purpose

This document is aimed to give a detailed plan of test, test schedule, resources, environment for performing System test of DictionaryManagementSystem (DMS) and DisplayDictionaryTool (DDT).

Tài liệu mô tả kế hoạch cho việc kiểm thử của Sprint 3 (Công cụ quản trị từ điển & công cụ hiển thị), bao gồm: thời gian, nhân lực và môi trường cho Kiểm Thử Hệ Thống.

## 2.2. Scope of this document

Việc kiểm thử đảm bảo chất lượng đầu ra của Sprint 3.

## Project overview

N/A

## Intended audiences

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Readers** | **Reason for reading** |
| 1 | Architecture Engineer | Đánh giá lại kiến trúc  Thẩm định chất lượng của kiến trúc |
| 2 | Test Leader | Thiết lập testcase  Theo dõi lịch trình kiểm thử  Ghi nhận Test Report, Defect Report |
| 3 | Tester | Thực hiện kiểm thử |

Bảng 2: Intended audiences

# **Document Reviewer Information**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Reviewer Attendance (R/S)** | **Comments** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| R/S: Required or Suggested participants or functions for the document review meeting | | |

Bảng 3: Document reviewer information

# **Document Approver Information**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Approver Name** | **Approver Function** | **Comments** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Bảng 4: Document approver information

# **Test schedule**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Date** | **Actual** | **Tasks** | **Assigned to** | **Time for task** |
| 04.21.2014 | 04.22.2014 | Tạo Index | Huy Nguyen | 3 hours |
| 04.21.2014 | 04.22.2014 | Cập nhật Index | Huy Nguyen | 3 hours |
| 04.21.2014 | 04.22.2014 | Gửi Index | Huy Nguyen | 1 hour |
| 04.21.2014 | 04.22.2014 | File cấu hình tập truang, phân tán | Huy Ngo | 3 hours |

Bảng 5: Lịch biểu

# **Human resource**

## 6.1. Team information

Deadline Team

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Name** | **Role** | **Skills** |
| 1 | Huy Nguyen | Test Leader |  |
| 2 | Dao Khau | Tester/Technical Leader |  |
| 3 | Huy Ngo | Tester/Scrum Master |  |
| 4 | Phu | Tester |  |
| 5 | Chau Le | Tester |  |
| 6 | Khang Huynh | Tester/Product Owner |  |

Bảng 6: Thông tin nhóm

## 6.2. Role and responsibility

|  |  |
| --- | --- |
| **Role** | **Responsibilities** |
| Test Leader | Theo dõi lịch trình  Tổng hợp kết quả báo cáo |
| Tester | Thực hiện kiểm thử  Ghi nhận, báo cáo kết quả |

Bảng 7: Vai trò & trách nhiệm

# **Test environment**

## 7.1. Test tool

Visual Studio Online

https://deadlineteam.visualstudio.com/

# **Document deliverable**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Item | Description |
| 1 | Test plan for Sprint 3 | Test plan cụ thể cho mỗi Sprint thực hiện |
| 2 | System Test Specification | Đặc tả các chức năng hệ thống |
| 3 | Test Report | Bản báo cáo quá trình thực hiện test |
| 4 | Test case | Tổng hợp test case trong quá trình thực hiện test |
| 5 | Defect report | Bản báo cáo defect sau khi thực hiện test |

Bảng 8: Tài liệu cung cấp