**Meeting minutes**

Admission system

# **Content**

[**Content** 1](#_Toc388360933)

[**List of table** 2](#_Toc388360934)

[**Revision** 3](#_Toc388360935)

[**1.** **Introduction** 4](#_Toc388360936)

[**2.** **Purpose** 5](#_Toc388360937)

[**3.** **Participants** 6](#_Toc388360938)

[**4.** **Reference** 7](#_Toc388360939)

[**5.** **Meeting content** 8](#_Toc388360940)

[**6.** **Issues** 9](#_Toc388360941)

[**6** **Next meeting** 10](#_Toc388360942)

# **List of table**

[Table 1: Revision history 3](#_Toc388275234)

[Table 2: Introduction 4](#_Toc388275235)

[Table 3: Participants 6](#_Toc388275236)

[Table 4: Issues 9](#_Toc388275237)

[Table 5: Next meeting 10](#_Toc388275238)

# **Revision**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Version** | **Update date** | **Author** | **Content** |
| 1 | 1 | 12/12/2013 | Ta Ngoc Thien Phu | Create document |

Table 1: Revision history

# **Introduction**

|  |  |
| --- | --- |
| Date | 12/12/2013 |
| Time | 9:00 AM – 11:30 AM |
| Writer | Ta Ngoc Thien Phu |

Table 2: Introduction

# **Purpose**

* Review project plan, Risk list, plan for next week

# **Participants**

| *Name* | *Department/ Division* | *E-mail* | *Phone* |
| --- | --- | --- | --- |
| Mr. Bui Minh Phung | Mentor | buiminhphung@gmail.com |  |
| Le Ngoc Chau | Team Member | [lengocchau1703@gmail.com](mailto:lengocchau1703@gmail.com) | (+84) 975292811  (+84) 936342276 |
| Khau Thanh Dao | Team Member | [daokhau1@gmail.com](mailto:daokhau1@gmail.com) | (+84) 1647135244 |
| Ngo Quang Huy | Scrum Master | [huyngo233@gmail.com](mailto:huyngo233@gmail.com) | (+84) 936702601 |
| Huynh Trong Khang | Team Member | [khanghuynh92@gmail.com](mailto:khanghuynh92@gmail.com) | (+84) 1222947386 |
| Ta Ngoc Thien Phu | Team Member | [thienphuta1907@gmail.com](mailto:thienphuta1907@gmail.com) | (+84) 1283359777 |

Table 3: Participants

# **Reference**

# **Meeting content**

**Review project plan**

Huy trình bày lại Master Plan, Master plan có cập nhật lại thời gian dành cho phase architecture được thêm 5 ngày

Thầy Phụng yêu cầu xác định rõ, nếu các phase RE hay AD đều bị rework liên tục thì khi nào sẽ dừng?

Thầy Phụng yêu cầu gửi bản phân công công việc hàng tuần để đánh giá

**Risk list**

Huy trình bày về danh sách risk đã được đánh giá xác định độ ưu tiên

**Architecture document template:**

Phú trình bày template Architecture document

**Plan for next week**

* Gặp khách hàng vào chiều thứ 5 12/12/2013 và thứ 3 17/12/2013

# **Issues**

| *ID / #* | *Issue/Action* | *Assigned to* | *Due Date* | *Status* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Finish code insert + update + delete | All members | 14/12/2013 |  |
| 2 | Re-define process | All members | 14/12/2013 |  |

Table 4: Issues

# **Next meeting**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Date:**  12/12/2013 | **Subject:**  Meeting with customer | **Time:**  2:00 PM | **Location:**  706A |
| **Meeting Minutes taker** | Ta Ngoc Thien Phu | | |

Table 5: Next meeting